СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 15.11.2022 года№ 33

с. Никольское 2-е

О рассмотрении и утверждении

проекта плана ремонта приоритетных

участков дорог местного значения

на 2023- 2025 годы Никольского

сельского поселения

Рассмотрев представленный проект плана ремонта приоритетных участков дорог местного значения на 2023-2025 годы Никольского сельского поселения, Совет народных депутатов Никольского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области **р е ш и л:**

1. Утвердить представленный проект плана ремонта приоритетных участков дорог местного значения Никольского сельского поселения на 2023-2025 годы, согласно Приложению.

2. Обнародовать настоящее решение в местах для обнародования.

Глава Никольского сельского поселения

Бобровского муниципального района

Воронежской области В.Н. Машошин

|  |
| --- |
| Приложение  к решению Совета народных депутатов Никольского сельского поселения  Бобровского муниципального района  Воронежской области  от 15.11.2022 года № 33 |

**ПЛАН**

**ремонта приоритетных участков дорог местного значения**

**Никольского сельского поселения на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Годы реализации | | | | | | | | | Обоснование выбора объекта ремонта | Необходимость устройства искусственных сооружений |
| 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| Длина проезжей части, км | Ширина проезжей части, м | Вид работ | Длина проезжей части, км | Ширина проезжей части, м | Вид работ | Длина проезжей части, км | Ширина проезжей части, м | Вид работ |
| 1 | с. Никольское 2-е | Молодежная | 0,250 | 3,5 | асфальтобетон | - | - | - | - | - | - | Доступ к дороге регионального значения | нет |
| 2 | с. Никольское 2-е | Советская (от храма до МКОУ Никольская СОШ) | 0,300 | 5/4 | щебень/ асфальтобетон | - | - | - | - | - | - | Доступ к дороге регионального значения | нет |
|  | Итого: |  | 0,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |